柳南政办〔2022〕10号

柳南区人民政府办公室关于下达2022年柳南区为民办实事工作任务的通知

各镇人民政府、街道办事处，区政府各有关部门、事业单位：

经区十三届人民政府第12次常务会审议，确定了2022年柳南区为民办10件实事。为确保全面完成2022年柳南区为民办实事项目，现将任务分解下达（见附件）并提出以下要求：

一、加强组织领导，强化沟通协调，确保项目顺利实施。各牵头单位要加强对所承办的为民办实事项目的组织领导，将承办的事项纳入本单位年度工作计划，实行主要领导负总责，分管领导具体抓的工作责任制，于任务下达一个月内制定切实可行的实施方案，明确本单位和责任单位的职责，制定时间表，画好“施工图”，确保各项目标任务有人管、有人抓，不缺项、不漏项。牵头单位要将实施方案报区人民政府分管领导审定后组织实施，重大事项报请区政府常务会审议。责任单位要主动配合牵头单位，共同研究制定好实施方案，并按照实施方案工作分工，与牵头单位共同完成目标任务。

二、加强资金保障，确保人员到位，为项目实施创造良好条件。10件实事属区政府投资的项目，由区财政安排资金按进度拨付，保证项目按计划实施，项目实施需要成立工作机构、抽调工作人员的，相关单位要确保人员到位。

三、持续跟踪督查，定期开展通报，务使为民办实事项目落到实处。区督查绩效办要对为民办实事项目完成情况开展持续跟踪督查，每季度开展一次实地或书面督查，确保为民办实事项目有效落实。各牵头单位要于每季度结束后次月5日前将为民办实事项目的进展情况报送区政府办公室。

四、认真组织验收，严格绩效考核，形成奖惩分明的考核机制。将为民办实事项目完成情况纳入对各单位的年度绩效考评范围，具体考核办法由区督查绩效办制定，年底由区督查绩效办会同相关单位组织专项检查验收和绩效考评。牵头单位要在每季度的报告中附上责任单位在材料报送、配合完成实事项目等方面的情况，以便对责任单位进行绩效考核。

五、加大宣传力度，加强社会监督，让为民办实事项目全过程接受监督。区人民政府在年初公布为民办实事项目及责任单位，年终公布办理结果，整个过程接受舆论和广大市民的监督。各牵头单位要主动通过适当方式，进行宣传报道，及时向公众公布为民办实事项目的进展情况。

附件：2022年柳南区为民办实事任务分解表

柳南区人民政府办公室

2022年4月7日

政府信息公开方式：主动公开

柳抄送：区委办公室，区人大常委会办公室，区政协办公室。发

柳柳南区人民政府办公室 . 2022年4月8日印发

附件

2022年柳南区为民办实事任务分解表

| **序号** | **标题** | **实事内容** | **牵头单位** | **责任单位** | **完成时间** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红阳路云岭区、革新路第一小学门前道路背街小巷整治工程 | 对项目道路整治扩宽，增设排水设施、道路路灯照明 | 区住房城乡建设局 | 柳石街道、鹅山街道 | 12月30日 |
| 2 | 柳南区冲压件厂宿舍老旧小区改造配套基础设施项目 | 冲压件厂宿舍涉及楼栋 4 栋，计划改造户数为147户，住宅建筑面积为 9962.54 平方米。改造内容有小区内部道路改造、围墙改造、绿化改造、地面铺装、排水改造、新增消火栓、电动车棚改造、新增照明路灯、安装电动自行车智能充电插座、建筑垃圾清运及消纳等 | 区住房城乡建设局 | 金太阳、河西街道 | 12月30日 |
| 3 | 红茂小区、邮苑小区、一职校宿舍、水果仓工商楼、柳南法院宿舍维修改造主体项目（一期） | 屋面修缮、楼道内粉刷、楼梯扶手更换或维修，外墙落水管维修或更换、楼道灯等主体改造维修项目 | 区住房城乡建设局 | 金太阳、河西街道、柳南街道 | 12月30日 |
| 4 | 柳南区未成年人保护服务试点项目 | 一、成立“柳南区未成年人关爱保护服务中心”“未成年人协商议事中心”。承载起方案制度统筹制定、职能部门高效协调、数据档案规范管理、优质资源共建共享、工作队伍强化培训等职能。建设用房面积近120㎡，配备必要办公设备及相关制度上墙。二、培育社会组织参与困境儿童社工介入处理。着力围绕基层治理“赋能”“减负”目标，通过政府购买服务的方式，由专业的第三方社会组织承接本辖区内困境儿童关爱保护工作。主要职责是接到村、社区报告的未成年人合法权益受到侵害，或者是发现需要救助或介入帮扶的各类困境儿童时，及时介入处理，并主动协调相关部门尽全力解决问题 | 区民政局 | 银山街道 | 12月30日 |
| 5 | 柳石街道为老服务中心 | 在柳石街道建设面积为1198.10平方米的街道为老服务中心，主要建设内容包括：楼地面工程、天棚工程、内墙面工程、外墙工程、门窗工程、给排水工程、电气工程、弱电工程、消防工程、热水系统以及新建电梯井、楼梯及走道、厕所及助浴间等 | 区民政局 | 柳石街道 | 12月30日 |
| 6 | 柳州市柳南区潭西街道社区卫生服务中心整体搬迁及医养融合项目开业运营 | 建设面积近1.2万㎡，其中住院面积约6000㎡，办公、医疗用房面积约6000㎡。服务人口数约7.2万人，设置200张床位，住院病床50张，剩余病床用于设置家庭病床及养老病床。设置科室有中医、预防接种、内外妇儿、中医、康复、口腔、眼科等科室。购置的设备主有DR、彩超、全自动生化分析仪、血凝仪、心电图机、远程心电图 | 区卫生健康局 | 区民政局 | 12月30日 |
| 7 | 柳州市柳南区洛满镇顶建村卫生室标准化建设项目 | 对洛满镇顶建村卫生室进行标准化建设，提升医疗服务水平和基本公共卫生服务能力 | 区卫生健康局 | 无 | 12月30日 |
| 8 | 洛满镇洛满水厂水厂至街口管网改造工程 | 洛满水厂至街口主管网改造400球墨铸铁管管网500米 | 区农业农村局 | 金太阳、洛满镇 | 12月30日 |
| 9 | 洛满镇福塘村街上屯产业道路硬化工程 | 硬化产业路长2100米，宽3.5米 | 区乡村振兴局 | 洛满镇 | 12月30日 |
| 10 | 长龙村产业及人饮用水建设项目 | 建设柳南区国家现代农业产业园长龙村供水主管接入柳州市自来水管网以及长龙村各屯自来水一户一表改造 | 太阳村镇 | 金太阳、区农业农村局、乡村振兴局 | 12月30日 |