柳南政办〔2024〕4号

柳南区人民政府办公室关于下达2024年柳南区为民办实事工作任务的通知

各相关镇人民政府、街道办事处，区政府各有关部门、事业单位：

经柳南区第十三届人民代表大会第四次会议审议通过，确定了2024年柳南区为民办10件实事。为确保全面完成2024年柳南区为民办实事项目，现将任务分解下达（见附件）并提出以下要求：

一、加强组织领导，强化沟通协调，确保项目顺利实施。各牵头单位要加强对所承办的为民办实事项目的组织领导，将承办的事项纳入本单位年度工作计划，实行主要领导负总责、分管领导具体抓的工作责任制，于任务下达一个月内制定切实可行的实施方案，明确本单位和协办单位的职责，制定时间表、画好“施工图”，确保各项目标任务有人管、有人抓，不缺项、不漏项。牵头单位要将实施方案报区人民政府分管领导审定后组织实施，重大事项报请区政府常务会审议。协办单位要主动配合牵头单位，共同研究制定好实施方案，并按照实施方案工作分工，与牵头单位共同完成目标任务。

二、加强资金保障，确保人员到位，为项目实施创造良好条件。10件实事属区政府投资的项目，由区财政安排资金按进度拨付，保证项目按计划实施，项目实施需要成立工作机构、抽调工作人员的，相关单位要确保人员到位。

三、持续跟踪督查，定期开展通报，务使为民办实事项目落到实处。区督查绩效办要对为民办实事项目完成情况开展持续跟踪督查，每季度开展一次实地或书面督查，确保为民办实事项目有效落实。各牵头单位要于每季度结束后次月5日前将为民办实事项目的进展情况报送区政府办公室。

四、认真组织验收，严格绩效考核，形成奖惩分明的考核机制。由区督查绩效办制定具体考核办法，将为民办实事项目完成情况纳入对各单位的年度绩效考评范围，年底会同相关单位组织专项检查验收和绩效考评，对因主观原因和推诿扯皮造成项目不能如期完成的，将依规启动问责程序。牵头单位要在每季度的报告中附上协办单位在材料报送、配合完成实事项目等方面的情况，以便对协办单位进行绩效考核。

五、加大宣传力度，加强社会监督，让为民办实事项目全过程接受监督。区人民政府在年初公布为民办实事项目及责任单位，年终公布办理结果，整个过程接受舆论和广大市民的监督。各牵头单位要主动通过适当方式，进行宣传报道，及时向公众公布为民办实事项目的进展情况。

附件：2024年柳南区为民办实事项目任务分解表

柳南区人民政府办公室

2024年3月12日

 （此件公开发布）

抄送：区委办公室，区人大常委会办公室，区政协办公室。发

柳柳南区人民政府办公室 . 2024年3月12日印发

附件

2024年度柳南区为民办实事项目任务分解表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 预算资金（万元） | 牵头单位 | 协办单位 | 备注 |
| 1 | 困难重度残疾人家庭无障碍改造 | 安装无障碍扶手、改造室外坡道和室内坡化、卫生间、浴室、厨房，配发坐便器、闪光门铃、手写板、盲杖等内容，设置核实残疾人的居家环境，确保给残疾人带来最大的方便和实惠 | 30 | 残联 | / |  |
| 2 | 2024年柳南区教育局课桌椅采购项目 | 购置学生课桌椅5000套，更换原老旧课桌椅，改善办学条件 | 150 | 教育局 | 柳南区财政局、辖区各中小学 |  |
| 3 | 柳南区全民健身为民办实事项目  | 根据实际情况在柳南辖区梳理4个社区（村屯），每个地点安装一套健身路径，每套8件健身器材 | 10 | 文体广旅局 | 各镇、街道 |  |
| 4 | 柳南区长者饭堂建设 | 在辖区内建设5个长者饭堂，就近解决老年人就餐不便的问题，并为80岁及以上老人提供标准为5元/餐/天/人助餐补贴 | 30 | 民政局 | 各街道 |  |
| 5 | 柳州市柳南区洛满镇街口至工业园区管网改造工程 | 改造洛满镇街口至工业园区供水管网18000米以上 | 698.73 | 农业农村局 | 洛满镇政府 |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 预算资金（万元） | 牵头单位 | 协办单位 | 备注 |
| 6 | 柳南区538涵洞、磨滩17号、柳岸春晓道路安装太阳能灯项目 | 计划在538涵洞安装约16盏、磨滩17号涵洞安装约3盏，柳岸春晓道路安装约11盏太阳能灯 | 15 | 住房和城乡建设局 | 鹅山、潭西、柳南街道办事处 |  |
| 7 | 柳南区老龙巷维修整治 | 路面维修、下水道疏通、增设路灯 | 20 | 住房和城乡建设局 | 柳石街道办事处 |  |
| 8 | 柳南区太阳村镇长龙村污水处理工程 | 1、长龙屯建设内容：约900米管径为De315的高密度聚氯乙烯双壁波纹污水管，约40米DN300铸铁排水管，约860米管径为De160的UPVC污水支管，45座污水检查井，2座截污井，一套处理量为120m³/d的一体化污水处理设备，现状腐泥清运，以及相应的管槽开挖、回填等附属工程。 2、屯雷屯建设内容：约200米管径为De315的高密度聚氯乙烯双壁波纹污水管，约110米管径为De225的高密度聚氯乙烯双壁波纹污水管，约340米管径为De160的UPVC污水支管，17座污水检查井，以及相应的管槽开挖、回填、路面恢复等附属工程 | 221.65 | 乡村振兴局 | 太阳村镇 |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 预算资金（万元） | 牵头单位 | 协办单位 | 备注 |
| 9 | 柳南区洛满中心卫生院救治综合楼项目 | 新建总建筑面积2781.00平方米。改造部分住院楼，总建筑面积1260.83平方米，保证卫生院投入运营使用。主要建设内容包括:(1)新建救治综合楼，同时配套建设供配电、给排水消防、道路及硬化等与原有保留建筑相连接；(2)改造旧住院楼，包括内墙面工程、天棚工程、楼地面工程、门窗工程、外立面改造、给排水、电气工程及其他附属配套设施等；（3)对门诊楼和旧住院楼进行消防提升改造，使用功能不变 | 1706.38 | 卫健局 | 洛满镇 |  |
| 10 | 柳南区洛满镇桥木村优质稻种植基地产业配套灌溉设施项目 | 新建抗旱泵站、新修长2500米，宽0.4米，高0.4米的三面光水渠 | 160 | 乡村振兴局 | 洛满镇 |  |
| 总投资 | 3041.76 |  |  |  |